Landing Cozy Corner

Hoja de Ruta

### Fase 1 — Análisis

- Obtener referencia de Figma

- Identificar estructura visual

- Identificar secciones

- Identificar elementos principales

- Identificar fuentes

- Identificar colores exactos

- Identificar recursos gráficos

### Fase 2 — Preparación

- Crear repositorio

- Crear estructura de carpetas

- Preparar index.html

- Preparar style.css

- Organizar imágenes/iconos

- Primer commit

### Fase 3 — HTML

- Construir <header>

- Construir navegación

- Construir hero

- Construir lista de beneficios

- Construir sección de features

- Revisar semántica

### Fase 4 — CSS estructural

- Configuración general

- Tipografía

- Header

- Layout del hero

- Superposición imagen/contenido

- Features inferiores

### Fase 5 — CSS visual

- Colores

- Tamaños

- Espaciados

- Bordes

- Iconos

- Sombras

- Detalles decorativos

### Fase 6 — Comparación

- Comparar implementación vs Figma

- Detectar diferencias

- Corregir layout

- Corregir tipografía

- Corregir espaciados

- Ajustar detalles

### Fase 7 — Limpieza

- Revisar HTML

- Revisar CSS

- Eliminar código innecesario

- Organizar archivos

- Revisar nombres de clases

### Fase 8 — GitHub

- Commits finales

- Publicar repositorio

- GitHub Pages

- Revisar presentación

### Fase 9 — README

- Título

- Descripción

- Referencia visual

- Vista previa

- Conceptos aplicados

- Tecnologías

- Aprendizajes

- Próximos pasos

- Contacto

Estructura HTML

body

│

├── header

│	├── logo

│	├── nav

│	├── search

│ 	└── authentication

└── main

│

├── section.hero

│ 	├── image

│	└── content

│		├── heading

│		├── description

│		└── feature-list

│

└── section.features

├── feature

├── feature

└── feature

Fuentes:

|  | Logo - Cozy | Logo - Corner | Nav - Home | Nav | Autentication – Sign In |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente | Poppins | Poppins | Poppins | Poppins | Poppins |
| Peso | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| Tamaño | 36 px | 36 px | 18 px | 18 px | 18 px |
| Color | #9B9A78 | #313131 | #9B9A78 | #313131 | #9B9A78 |

|  | Autentication – Sign Up | Hero/Content/Heading | Hero/Content/Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente | Poppins | Playfair Display | Poppins |
| Peso | 400 | 700 | 400 |
| Tamaño | 18 px | 56 px | 24 px |
| Color | #FFFFFF | #313131 | #909090 |

|  | Autentication – Sign Up | Hero/Content/Heading | Hero/Content/Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente | Poppins | Playfair Display | Poppins |
| Peso | 400 | 700 | 400 |
| Tamaño | 18 px | 56 px | 24 px |
| Color | #FFFFFF | #313131 | #909090 |